Приложение №1

к постановлению

от 15.02.2019 г. № 10

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования  р.п.Озинки на 2018-2022 годы»

| 1. Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования р.п.Озинки на 2018-2022 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| 2. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Озинского муниципального образования |
| 3. Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| 4. Участники муниципальной программы | юридические лица (организации, предприятия и учреждения), заключившие договоры и выигравшие торги на определение подрядчика по реализации программных мероприятий. |
| 5. Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды муниципального образования р.п.Озинки на 2018-2022 годы» |
| 6. Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| 7. Цели муниципальной программы | Создание условий для комфортного проживания населения в условиях современной городской среды. |
| 8. Задачи муниципальной программы | Разработка и реализация проектов по созданию комфортной городской среды с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства. |
| 9. Целевые показатели муниципальной программы | -количество отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов -количество обустроенных мест массового отдыха |
| 10. Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в 2018 - 2022 годы |
| 11. Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2020 год составит всего (прогнозно): 0,0 тыс. руб., из них: 0,0 тыс. руб. из федерального бюджета; 0,0 тыс. руб. из областного бюджета; 0,0 тыс.руб. из внебюджетных источников. Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2019 год составит, всего: 10 295,38 тыс. руб., из них: 10 089,48 тыс. руб. из федерального бюджета; 205,91 тыс. руб. из областного бюджета; 500,0 тыс.руб. из внебюджетных источников. Финансирование программы осуществляется в соотношении: 30% - благоустройство общественных территорий (сумма – 3 088,614 тыс.руб.), 70% - благоустройство дворовых территорий (сумма 7 206,766 тыс.руб.). Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2020 год составит всего (прогнозно): 4730,0 тыс. руб., из них: 3827,0 тыс. руб. из федерального бюджета; 473,0 тыс. руб. из областного бюджета; 430,0 тыс.руб. из внебюджетных источников. Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2021 год составит всего (прогнозно): 6050,0 тыс. руб., из них: 4895,0 тыс. руб. из федерального бюджета; 605,0 тыс. руб. из областного бюджета; 550,0 тыс.руб. из внебюджетных источников. Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2022 год составит всего (прогнозно): 5500,0 тыс. руб., из них: 4450,0 тыс. руб. из федерального бюджета; 550,0 тыс. руб. из областного бюджета; 500,0 тыс.руб. из внебюджетных источников. |
| 12. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Создание механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, с использованием инструментов общественного контроля. |

Приложение №2

к постановлению

от 15.02.2019 г. № 10

5. Обобщенная характеристика подпрограмм муниципальной подпрограммы

Программа реализуется в рамках одной подпрограммы «Формирование современной городской среды муниципального образования  р.п.Озинки на 2018-2022 годы». Подпрограммой предусмотрено реализация мероприятий:

-  Основное мероприятие 1.1 «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»

Перечень  основных мероприятий подпрограммы 1  приведены в приложении № 2 к Программе.

В рамках реализации муниципальной программы возможно выполнение работ по минимальному перечню и дополнительному. Выполнение минимального перечня работ по благоустройству предусматривает трудовое участие не менее 10 процентов заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, от общего числа.

Минимальный перечень работ является исчерпывающим и не может быть дополнен, включает в себя следующие виды работ:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек;

установка урн для мусора.

Дополнительный перечень работ включает в себя следующие виды работ:

оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок;

озеленение территорий.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. При выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству уровень долевого финансирования за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений должен составлять не менее 50 процентов от объема финансирования дополнительных видов работ по благоустройству.,

Порядок  аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием предусмотрен приложением 4 к муниципальной программе.

Для  обсуждение предложены следующие дворовые территории.

2019 год (срок выполнения до 01 сентября 2019 г.):

- р.п.Озинки, ул.Чернышевского, д.17;

- р.п.Озинки, ул.Чернышевского, д.18;

- р.п.Озинки, ул.Чернышевского, д.19;

- р.п.Озинки, ул.Чернышевского, д.20;

- р.п.Озинки, ул.Чернышевского, д.21;

- р.п.Озинки, ул.Чернышевского, д.22;

- р.п.Озинки, ул.Чернышевского, д.23;

- р.п.Озинки, ул.Чернышевского, д.24;

- р.п.Озинки, ул.Чернышевского, д.25;

- р.п.Озинки, ул.Чернышевского, д.26;

- р.п.Озинки, ул.Чернышевского, д.27;

- р.п.Озинки, ул.Чернышевского, д.28;

- р.п.Озинки, ул.Чернышевского, д.29;

- р.п.Озинки, ул.Чернышевского, д.30;

- р.п.Озинки, ул.Чернышевского, д.31;

- р.п.Озинки, ул.Чернышевского, д.32;

- р.п.Озинки, ул.Чернышевского, д.33;

- р.п.Озинки, ул.Чернышевского, д.34;

- р.п.Озинки, ул.Чернышевского, д.35;

2020 год (срок выполнения до 01 сентября 2020 г.):

- р.п.Озинки, ул.8Марта, д. 33;

- р.п.Озинки, ул.8Марта, д. 33 а;

- р.п.Озинки, ул.8Марта, д. 33 б;

- р.п.Озинки, ул.8Марта, д. 33 в;

- р.п.Озинки, ул.8Марта, д. 39;

- р.п.Озинки, ул.8Марта, д.39 а;

- р.п.Озинки, ул.Александрова, д. 29;

- р.п.Озинки, ул.Александрова, д. 31;

- р.п.Озинки, ул.Александрова, д. 33;

2021 год (срок выполнения до 01 сентября 2021 г.):

- р.п.Озинки, ул.Советская, д. 4;

- р.п.Озинки, ул.Советская, д. 8;

- р.п.Озинки, ул.Советская, д. 10;

- р.п.Озинки, ул.Советская, д. 12;

- р.п.Озинки, ул.Советская, д. 14;

- р.п.Озинки, ул.Советская, д. 16;

- р.п.Озинки, ул.Советская, д. 18;

- р.п.Озинки, ул.Советская, д. 20;

- р.п.Озинки, ул.Советская, д. 22;

- р.п.Озинки, ул.Советская, д. 24;

- р.п.Озинки, ул.Советская, д. 35;

- р.п.Озинки, ул.Советская, д. 73;

2022 год (срок выполнения до 01 сентября 2022 г.):

- р.п.Озинки, ул.Лермонтова, д. 4;

- р.п.Озинки, ул.Кооперативная, д. 80;

- р.п.Озинки, ул.Комарова, д. 1;

- р.п.Озинки, ул.Комарова, д. 5;

- р.п.Озинки, ул.Комарова, д. 11;

- р.п.Озинки, ул.Комарова, д. 13;

- р.п.Озинки, ул.Комарова, д. 15;

- р.п.Озинки, ул.Лесная, д. 18.

Для включения дворовых территорий в муниципальную программу предусмотрен порядок отбора территорий, в соответствии с порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами  и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории дворовых  территорий МО р.п.Озинки (приложение 5 к муниципальной программе)

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству  дворовых  территорий,  входящих  в  минимальный  и дополнительный перечни таких работ отражены в приложении №6 к муниципальной программе

По результатам  общественного обсуждения определено место массового отдыха (центральная площадь), расположенное напротив нежилого здания Районный Дом Культуры, р.п.Озинки, ул.Ленина, д. 20.

Приложение №3

к постановлению

от 15.02.2019 г. № 10

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2018 год составит всего (прогнозно):

0,0 тыс. руб.,  из них:

0,0 тыс. руб.  из федерального бюджета;

0,0 тыс. руб. из областного бюджета;

0,0 тыс.руб. из внебюджетных источников.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2019 год составит всего:

10 295,38 тыс. руб.,  из них:

10 089,48 тыс. руб.  из федерального бюджета;

205,91 тыс. руб. из областного бюджета;

500,0 тыс.руб. из внебюджетных источников.

Финансирование программы осуществляется в соотношении: 30% - благоустройство общественных территорий (сумма – 3 088,614 тыс.руб.), 70% - благоустройство дворовых территорий (сумма 7 206,766 тыс.руб.).

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2020 год составит всего (прогнозно):

4730,0 тыс. руб.,  из них:

3827,0 тыс. руб.  из федерального бюджета;

473,0 тыс. руб. из областного бюджета;

430,0 тыс.руб. из внебюджетных источников.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2021 год составит всего (прогнозно):

6050,0 тыс. руб.,  из них:

4895,0 тыс. руб.  из федерального бюджета;

605,0 тыс. руб. из областного бюджета;

550,0 тыс.руб. из внебюджетных источников.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2022 год составит всего (прогнозно):

5500,0 тыс. руб.,  из них:

4450,0 тыс. руб.  из федерального бюджета;

550,0 тыс. руб. из областного бюджета;

500,0 тыс.руб. из внебюджетных источников.

Сведения об объемах и источниках  финансового обеспечения Программы  отражены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Приложение №4

к постановлению

от 15.02.2019 г. № 10

8. Характеристика подпрограмм муниципальной программы

8.1. Подпрограмма 1

8.1.1. Паспорт подпрограммы

«Формирование современной городской среды муниципального образования

р.п.Озинки на 2018-2022 годы»

| 1. Наименование подпрограммы | «Формирование современной городской среды муниципального образования р.п.Озинки на 2018-2022 годы» (далее подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| 2. Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Озинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области |
| 3. Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| 4. Цели подпрограммы | Создание условий для комфортного проживания населения в условиях современной городской среды. |
| 5. Задачи подпрограммы | Разработка и реализация проектов по созданию комфортной городской среды с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства. |
| 6. Целевые показатели подпрограммы | -количество отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов -количество обустроенных мест массового отдыха |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2018 - 2022 годы. |
| 8. Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам) | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2020 год составит всего (прогнозно): 0,0 тыс. руб., из них: 0,0 тыс. руб. из федерального бюджета; 0,0 тыс. руб. из областного бюджета; 0,0 тыс.руб. из внебюджетных источников. Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2019 год составит всего (прогнозно): 10 295,38 тыс. руб., из них: 10 089,48 тыс. руб. из федерального бюджета; 205,91 тыс. руб. из областного бюджета; 580,0 тыс.руб. из внебюджетных источников. Финансирование программы осуществляется в соотношении: 30% - благоустройство общественных территорий (сумма – 3 088,614 тыс.руб.), 70% - благоустройство дворовых территорий (сумма 7 206,766 тыс.руб.). Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2020 год составит всего (прогнозно): 4730,0 тыс. руб., из них: 3827,0 тыс. руб. из федерального бюджета; 473,0 тыс. руб. из областного бюджета; 430,0 тыс.руб. из внебюджетных источников. Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2021 год составит всего (прогнозно): 6050,0 тыс. руб., из них: 4895,0 тыс. руб. из федерального бюджета; 605,0 тыс. руб. из областного бюджета; 550,0 тыс.руб. из внебюджетных источников. Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2022 год составит всего (прогнозно): 5500,0 тыс. руб., из них: 4450,0 тыс. руб. из федерального бюджета; 550,0 тыс. руб. из областного бюджета; 500,0 тыс.руб. из внебюджетных источников. |
| 9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Создание механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, с использованием инструментов общественного контроля |

8.1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения

в муниципальную программу

Содержание территорий муниципального образования  р.п.Озинки и состояние санитарно - эпидемиологической обстановки является не маловажным для улучшения жизни горожан.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:

- высоким уровнем физического, морального и экономического износа дорожного покрытия внутриквартальных дорог и тротуаров. На сегодняшний момент износ дорожного покрытия,  пешеходных дорожек и тротуаров достигает 80%;

- снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Благоустройство  имеющихся и создание новых объектов благоустройства 
в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться эффективного обслуживания реального сектора экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства поселения  представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических 
и организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать:

- улучшения уровня благоустроенности р.п.Озинки;

8.1.3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов реализации подпрограммы в случае их определения ответственным исполнителем

Приоритетами реализации подпрограммы является улучшение качества городской среды:

принятие (актуализация действующих) новых современных правил благоустройства с учетом мнения граждан, общественных организаций позволит:

качественное изменение уровня планирования и реализации мероприятий по благоустройству,

запуск реализации механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами,

формирование инструментов общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территориях муниципальных образований.

Целью подпрограммы является создание условий для комфортного проживания населения в условиях современной  городской среды.

Задачей подпрограммы является разработка и реализация проектов по созданию комфортной городской среды с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства.

8.1.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в рамках основных мероприятий:

1.1 «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»;

В рамках реализации основного мероприятия планируется благоустройство внутри дворовых территорий и места массового отдыха

Ожидаемым результатом подпрограммы является создание механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, с использованием инструментов общественного контроля.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы 1  приведены в приложении № 2 к Программе.

8.1.5. Информация об участии в реализации подпрограммы органов местного самоуправления муниципальных образований Озинского муниципального района, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных 
и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В реализации подпрограммы принимают участие юридические лица (организации, предприятия и учреждения), заключившие договоры и выигравшие торги на определение подрядчика по реализации программных мероприятий.

8.1.6.  Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2019 год составит всего (прогнозно):

10 295,38 тыс. руб.,  из них:

10 089,48 тыс. руб.  из федерального бюджета;

205,91 тыс. руб. из областного бюджета;

580,0 тыс.руб. из внебюджетных источников.

Финансирование программы осуществляется в соотношении: 30% - благоустройство общественных территорий (сумма – 3 088,614 тыс.руб.), 70% - благоустройство дворовых территорий (сумма 7 206,766 тыс.руб.).

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2020 год составит всего (прогнозно):

4730,0 тыс. руб.,  из них:

3827,0 тыс. руб.  из федерального бюджета;

473,0 тыс. руб. из областного бюджета;

430,0 тыс.руб. из внебюджетных источников.

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2021 год составит всего (прогнозно):

6050,0 тыс. руб.,  из них:

4895,0 тыс. руб.  из федерального бюджета;

605,0 тыс. руб. из областного бюджета;

550,0 тыс.руб. из внебюджетных источников.

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2022 год составит всего (прогнозно):

5500,0 тыс. руб.,  из них:

4450,0 тыс. руб.  из федерального бюджета;

550,0 тыс. руб. из областного бюджета;

500,0 тыс.руб. из внебюджетных источников.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы приведены в приложении № 3 к Программе.

8.1.7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы связана с наличием определенных рисков. Противоречивость законодательства, неразвитость банковской системы, экономическая нестабильности приводят к возникновению различных по своей природе рисков:

- финансовые (риск неисполнения обязательств контрагентами - поставщиками, риск неплатежеспособности лизингополучателя и т.д.). Финансовые риски связаны 
с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования, что может повлечь срыв программных мероприятий и не позволить достичь ожидаемого результата,

- риск срыва сроков поставки товаров и предоставления услуг,

- риск невыполнения условий договора поставщиками услуг и товаров,

- риск, вызванный транспортировкой оборудования к месту работы,

- имущественные (техногенные катастрофы, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц – хищение и т.п.),

- другие риски.

Эффективное уменьшение рисков возможно только при условии использования всех доступных в каждом конкретном случае методов снижения риска.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация рисков,.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей  подпрограммы.

- страхование возможных рисков подпрограммы

- поручительство, или обязательство, по возмещению определенного процента от сделки 
в случае невыполнения обязательств по договору в ходе реализации подпрограммы.

Приложение №5 к постановлению

от 15.02.2019 г. № 10

Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования  р.п.Озинки на 2018-2022 годы»

Сведения

о целевых показателях муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования  р.п.Озинки на 2018-2022 годы»

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год 2018 г. | текущий год 2019 г. | Второй год реализации программы 2020 г. | Третий год реализации программы 2021 г. | Четвертный год реализации программы 2022 г. | Год завершения программы |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования р.п.Озинки на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 -количество отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов | Дворовых территорий | 0 | 1 | 5 | 12 | 6 | 2019 г./22 |
| 2 | Показатель 2 -количество обустроенных мест массового отдыха | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2019 г./22 |
| Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды муниципального образования р.п.Озинки на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 -количество отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов | Дворовых территорий | 0 | 1 | 5 | 12 | 6 | 2019 г./22 |
| 2 | Показатель 2 -количество обустроенных мест массового отдыха | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2019 г./22 |

Приложение №6 к постановлению

от 15.02.2019 г. № 10

Приложение №2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования  р.п.Озинки на 2018-2022 годы»

Перечень

ведомственных целевых программ и основных мероприятий

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования  р.п.Озинки на 2018-2022 год»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, наименование ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) | Последствия не реализации ведомственной целевой программы и основного мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды муниципального образования р.п.Озинки на 2018-2022 год» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Озинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области | 2018 г. | 2022г. | -увеличение благоустроенных придомовых территорий МКД 37 ед. -обустройство мест массового отдыха | Отсутствие мотивации для благоустройства дворовых территорий, повышение уровня не благоустроенных дворовых территорий | Показатель 1,2 |

Приложение №7 к постановлению

от 15.02.2019 г. № 10

Приложение №3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования р.п.Озинки на 2018-2022 годы»

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования  р.п.Озинки на 2018-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

(тыс.рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы), плательщик (далее исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения (всего) | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования р.п.Озинки на 2018-2022 годы» | Администрация Озинского муниципального образования | всего | 26 575,38 | 0,0 | 10 295,38 | 4730,0 | 6050,0 | 5500,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 23 261,48 | 0,0 | 10 089,48 | 3827,0 | 4895,0 | 4450,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 1 833,91 | 0,0 | 205,91 | 473,0 | 605,0 | 550,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 1 980,00 | 0,0 | 500,00 | 430,0 | 550,0 | 500,0 |
| Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды муниципального образования р.п.Озинки на 2018-2022 годы» | Администрация Озинского муниципального образования | всего | 26 575,38 | 0,0 | 10 295,38 | 4730,0 | 6050,0 | 5500,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 23 261,48 | 0,0 | 10 089,48 | 3827,0 | 4895,0 | 4450,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 1 833,91 | 0,0 | 205,91 | 473,0 | 605,0 | 550,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно | 1 980,00 | 0,0 | 500,00 | 430,0 | 550,0 | 500,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» | по всем исполнителям администрация Озинского муниципального образования | всего | 26 575,38 | 0,0 | 10 295,38 | 4730,0 | 6050,0 | 5500,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 23 261,48 | 0,0 | 10 089,48 | 3827,0 | 4895,0 | 4450,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 1 833,91 | 0,0 | 205,91 | 473,0 | 605,0 | 550,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно | 1 980,00 | 0,0 | 500,00 | 430,0 | 550,0 | 500,0 |